Füzesabony Város Önkormányzata

### Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban

Egészségügyi Központ bővítése, átalakításához kapcsolódó pótmunkák”

tárgyában.

Kelt: 2011. november

Ajánlattételi felhívás

1. Az ajánlatkérő neve címe telefon- és telefaxszáma:

Füzesabony Város Önkormányzata

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

Telefon: +36-36-542-500

Fax: +36-36-341-752

2. Tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme:

125. §. (3). bekezdés a. pont alapján a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás megrendelése szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéséhez, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást, illetőleg szolgáltatást műszaki vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás, illetőleg szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatás teljesítéshez; az ilyen kiegészítő építési beruházásra, illetőleg szolgáltatásra irányuló – a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött – szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke azonban nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás, illetőleg szolgáltatás értékének felét.

3. Ajánlattételi dokumentáció

Az ajánlattételi dokumentációt az ajánlattevő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg térítésmentesen megküldi a Közbeszerzési Döntőbizottság és az Ajánlattevő részére.

Az ajánlattételi dokumentáció saját részre történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.

4. Közbeszerzés tárgya, illetve mennyisége:

Füzesabony Város Önkormányzat számára az „Egészségügyi Központ bővítése, átalakítása” munkáihoz kapcsolódó pótmunkák. Mennyisége: födémszerkezet megerősítése 100 m3, betonacélháló 10,75 to, szigetelés 50 m2, és kapcsolódó munkálatok, azbeszt csövek cseréje 36 és 48 fm, portásfülke áthelyezése 1 db.

5. A szerződés meghatározása, amelynek érdekében tárgyalni kívánnak:

Építési vállalkozási szerződés pótmunkák elvégzésére

6. A szerződés időtartama:

2012.01.31.

7. A teljesítés helye:

3390 Füzesabony Rákóczi út 36-40., Hrsz: 2263

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát a Kbt. 305. § (3) bekezdés alapján átutalással egyenlíti ki.

9. Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel lehet-e: nem.

10. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot tehet-e: nem.

11. Bírálati szempont:

Összességében legelőnyösebb ajánlat.

- 11.1 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 (1-10, 1-20, 1-50.)

11.2 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 11.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

- Ajánlati ár (nettó összeg Ft-ban)

Részpontszám = (legkedvezőbb vállalás /aktuális vállalás /) x súlyszám

Súlyszám: 60

- Teljesítési határidő (előteljesítés)

Részpontszám=(aktuális vállalás/legkedvezőbb vállalás) x súlyszám

Súlyszám: 20

Csak az előteljesítés napjait kell megadni a kijelölt határidőhöz képest. Az ajánlatkérő ”0 nap” ajánlat esetén a számítóképlet helyessége miatt „1” értékkel számol.

- Késedelmi kötbér (nettó vállalási ár Ft/nap)

Részpontszám = (aktuális vállalás / legkedvezőbb vállalás) x súlyszám

Minimum 5.000.- Ft/nap mértékű késedelmi kötbért fogad el az ajánlatkérő!

Súlyszám: 20

A végleges pontszámot a részszempontokra adott pontszámok összege adja meg.

12. Kizáró okok:

12.1. Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll;

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, sem a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll;

12.2. A megkövetelt igazolási mód:

- Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a 10% feletti mértékben bevonni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 63.§ (1) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról.

13. Alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak:

13.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:

a.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló – az ajánlatkérő előző 2 évi (2009, 2010) forgalmáról szóló nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell:

- 2009, 2010 nettó árbevétel összegét.

b.)  A mérleg szerinti eredménye 2009, 2010 években nem lehet negatív. Csatolja a 2009 és 2010 évi jogszabályok szerinti mérlegbeszámolóját.

13.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell a Kbt. 67. §. (2.) bekezdés a.) pont szerint:

- az előző három év legjelentősebb referencia munkáinak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a beruházás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) kapcsolatos nyilatkozatát;

- a Kbt. 68. §. (2). bekezdés szerinti referencia igazolásokat is.

- Nyilatkozzon a személyi feltételekről, amely tartalmazza a vezető tisztségviselők, a teljesítésben bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük illetve képzettségük ismertetése a Dokumentáció mellékletét képező adatlapon, az előírt képzettség és jogosultság igazolásául szolgáló okiratok másolata.

- Rendelkezzen legalább egy fő felelős műszaki vezetővel, aki legalább „A” kategóriás magasépítő felelős műszaki vezetői minősítéssel bír.

- Rendelkezzen legalább 1 db platós 1,5 t kisteherautóval, 200 m2 állványrendszerrel, ütvefurógéppel, 1 db folyamatos áramellátást biztosító berendezéssel.

13.3. Az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó alkalmasságát kizáró tényezők:

Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha

- az elmúlt 12 hónapban az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláján 30 napnál hosszabb sorban állás volt vagy van jelenleg is, és fizetési kötelezettségeinek nem tesz időben eleget. (Mind a közös ajánlattevőnek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés mértékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.)

- az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó üzemi tevékenységének eredménye az elmúlt két (2009, 2010.) lezárt két egymást követő üzleti évben negatív. (Mind a közös ajánlattevőnek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés mértékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük

- az ajánlattevő, és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik az előző három év (2008, 2009, 2010) viszonylatában legalább 2 db nettó 9 mó Ft értékű, épület felújítás, bővítés jellegű munkával. (Mind a közös ajánlattevőnek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés mértékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál a pénzügyi, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.

14. Hiánypótlás:

Ajánlatkérő teljes körben lehetőséget biztosít a hiánypótlásra a Kbt. 83. §-nak megfelelően

15. Ajánlattételi határidő:

2011-12-15. de. 10:00 óra

16. Az ajánlat benyújtásának címe:

3390 Füzesabony Rákóczi út 48. Városháza

17. Az ajánlattétel nyelve:

magyar nyelv, (HU)

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. 2011.12.15. de. 10:00 óra

19. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Az ajánlatkérő és az ajánlattevők képviselői, az általuk meghívott személyek, valamint a Kbt. 80. §. (2) bekezdés szerinti szervezetek és személyek.

20. Tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Ajánlatkérő egy tárgyalást kíván tartani az ajánlattevővel.

A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind az Ajánlattevő, mind pedig Ajánlatkérő képviselői aláírnak. A tárgyalást követően Ajánlatkérő végső vállalkozói ajánlat benyújtására szólítja fel az Ajánlattevőt.

A tárgyalásról a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint jegyzőkönyv készül, melyet mind Ajánlattevők, mind pedig Ajánlatkérő képviselői aláírnak.

Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő ajánlattétel során az Ajánlatkérő elvárja az Ajánlattevőtől, hogy az általa meghatározott feltételek betartásával járjanak el.

A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást.

Amennyiben az Ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, akkor a benyújtott ajánlatában szereplő megajánlások kerülnek elbírálásra.

Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejeztével jön létre Kbt. 127. §. (4) bekezdés szerint.

21. A tárgyalás időpontja:

A tárgyalás pontos időpontja és helyszíne:

3390 Füzesabony Rákóczi út 48 2011-12-19., de. 10:00.

22. Eredményhirdetés időpontja:

2011-12-19. 15:00 óra

23. Szerződéskötés tervezett időpontja:

2011-12-30. 10:00

24. Egyéb információk:

a.) Ajánlatkérő – a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

b.) A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá

c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.

d) a Kbt. 69. §. (8) bekezdés alkalmazása esetén az érintett alvállalkozó nevét, címét.

c.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k), illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 60 (hatvan) napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlattevő, a 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) vagy erőforrást nyújtó cég(ek) adataiban változás van folyamatban, az ajánlatba be kell csatolni az aktuális változásbejegyzési eljárás alapjául szolgáló okiratok elektronikus benyújtását igazoló, az elektronikus cégeljárásban közreműködő ügyvéd által az elektronikus rendszerben szereplővel igazoltan megegyező digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát. Csatolni kell továbbá a cégszerűen aláíró személy(ek), cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.

d.) Mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó(k) kötelesek benyújtani a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az ajánlathoz.

e.) Ajánlatkérő felhívja az  ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben nyertességük esetén gazdálkodó szervezetet kívánnak alapítani, úgy erre a Kbt. 304./A § (1) – (6) bekezdések rendelkezéseinek a figyelembevételével van csak mód.

f.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak vagy egyéb vállalkozásnak minősül-e.

25. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2011.11.29.

II. fejezet

#### Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos

#### ÚTMUTATÓ

## 1. Az ajánlat elkészítése és költségei

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor.

Az ajánlatban bekért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel, nem kielégítő információk közlésének következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet.

Az ajánlat nyelve magyar. Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra, azok cégszerűen aláírt magyar nyelvű fordításának mellékelése kötelező. Ajánlatkérő az idegen nyelvű dokumentumok tartalmát nem vizsgálja.

Az ajánlatban valamennyi dokumentumot 3 példányban kell benyújtani, az egyiken megjelölni, hogy eredeti. Ezenkívül 1 pld-t CD-n is csatolni kell!

Az ajánlat előkészítésével, elkészítésével, benyújtásával és a dokumentáció átvételével kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő csak a Kbt. 350. § - 351. §-aiban foglalt feltételek esetében kötelezhető az ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével és a közbeszerzési eljárásban való részvétellel felmerülő költségeinek megtérítésére.

Az ajánlati dokumentáció ára csak a Kbt. 54. §. (10) bekezdésben meghatározott esetekben jár vissza.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi fogalmi meghatározásokra:

Alvállalkozó fogalma: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,

b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

Erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;

Erőforrás: nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-c) pontja, valamint a 67. § (2) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn;

PTK szerinti többségi befolyás: többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

## 2. Dokumentáció és tájékoztatás

A dokumentáció tartalmazza:

- az ajánlattételi felhívást (I. fejezet);

- az útmutatót az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban (II. fejezet);

- a szerződés tervezetet (III. fejezet);

- a kitöltendő és becsatolandó mellékleteket (IV. fejezet);

- műszaki és szakmai előírások (V. fejezet),

- ellenőrző listát (VI. fejezet).

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőzően ésszerű határidőben fordulhat írásban (Fax: 36/542-500, vagy e-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net) kiegészítő tájékoztatásért az Ajánlatkérőhöz. Az Ajánlatkérő az ajánlattevőnek írásban (telefax illetve e-mail útján) megküldi a választ az ajánlattételi határidő előtt legkésőbb 2 munkanappal.

Ajánlat csak valamennyi beszerzési tárgy egészére tehető, továbbá többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett.

Ajánlatkérő teljeskörűen biztosítja az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét.

A hiánypótlási felszólítás során ajánlatkérő tételesen felsorolja a hiánypótlás körébe tartozó, hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határidejét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az ajánlatkérő által meghatározottak szerint teljesítik, ajánlatkérő a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az értékelés során.

Ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérjen. A tájékoztatás nem megfelelő módon vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után.

## 3. Az ajánlatot alkotó okmányok

3.1. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 70.§ (2) bekezdése értelmében az 1. számú melléklet szerinti minta kitöltésével, amelyben ajánlattevő nyilatkozik az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.

3.2. Vállalkozói ajánlatra vonatkozó nyilatkozat a 2. számú melléklet szerint.

3.3	Műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat a 2/a számú melléklet szerint.

3.4.	Pénzügyi alkalmasság igazolására kért iratok:

Az ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak csatolniuk kell:

a.) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján pénzügyi, gazdasági alkalmasságot igazoló – az ajánlatkérő előző 2 évi (2009, 2010) forgalmáról szóló nyilatkozatot, melynek tartalmaznia kell:

- 2009, 2010 nettó árbevétel összegét.

Amennyiben a pénzügyi és gazdasági alkalmasság a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti történik, úgy az erőforrást nyújtó szervezet rendelkezésre állásának igazolása az alábbiak szerint történik:

Az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával.

A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- erőforrás szervezet pontos neve és címe, a kötelezettségvállalást tevő személy neve és beosztása,

- azon közbeszerzési eljárás pontos megnevezése (beszerzés tárgyának megnevezése és/vagy a hirdetmény számára történő hivatkozás), amellyel összefüggésben az erőforrást rendelkezésre bocsátja;

- azon alkalmassági feltétel(ek) megjelölése, amelyre vonatkozóan az erőforrás szervezet az igazolást benyújtja;

- az alkalmasság megállapításához szükséges információk/adatok megadása, amelyből az ajánlattevő alkalmassága kétséget kizáróan megállapítható.

Erőforrás szervezetre támaszkodás esetén is köteles az ajánlattevő igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Erőforrás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az erőforrás szervezet státuszára vonatkozóan az ajánlati dokumentáció 5. számú melléklet szerint.

b.) A 2009 és 2010 évi jogszabályok szerinti mérlegkimutatásokat.

3.5. Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok:

Az ajánlattevőknek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozóknak csatolniuk kell:

- az előző három év legjelentősebb beruházásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a beruházás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) kapcsolatos nyilatkozatát;

- a Kbt. 68. §. (2) bekezdés szerinti referencia igazolásokat is.

Amennyiben a műszaki és szakmai alkalmasság a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti történik, úgy az erőforrást nyújtó szervezet rendelkezésre állásának igazolása az alábbiak szerint történik:

a) ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával;

b) az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával.

A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- erőforrás szervezet pontos neve és címe, a kötelezettségvállalást tevő személy neve és beosztása,

- azon közbeszerzési eljárás pontos megnevezése (beszerzés tárgyának megnevezése és/vagy a hirdetmény számára történő hivatkozás), amellyel összefüggésben az erőforrást rendelkezésre bocsátja;

- azon alkalmassági feltétel(ek) megjelölése, amelyre vonatkozóan az erőforrás szervezet az igazolást benyújtja;

- az alkalmasság megállapításához szükséges információk/adatok megadása, amelyből az ajánlattevő alkalmassága kétséget kizáróan megállapítható.

Erőforrás szervezetre támaszkodás esetén is köteles az ajánlattevő igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- Rendelkezzen legalább 1 db platós 1,5 t kisteherautóval, 200 m2 állványrendszerrel, ütvefúrógéppel, 1 db folyamatos áramellátást biztosító berendezéssel.

3.6. Erőforrás szervezet igénybevétele esetén ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az erőforrás szervezet státuszára vonatkozóan az ajánlati dokumentáció 5. számú melléklet szerint.

3.7. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem álltáról egyszerű nyilatkozatot köteles benyújtani az ajánlata részeként az ajánlati dokumentáció 3/1. számú melléklet szerint.

Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet a fenti nyilatkozaton túl a kizáró okok fenn nem álltára vonatkozó alábbi igazolásait is be kell nyújtania az ajánlatkérő számára:

- a 60.§ (1) bekezdés a) - c) és h) pontjában foglaltak fenn nem állását cégkivonat eredeti vagy másolati példányával kell igazolni;

- a 60. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból;

- a 60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltak fenn nem állását a NAV (APEH és VPOP) együttes igazolása eredeti vagy másolati példányának benyújtásával, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő igazolással kell igazolni. Az igazolás dátuma nem lehet régebbi keltezésű, mint az eljárás eredményhirdetését megelőző egy év.

3.8. Szakmai ajánlat

Ajánlattevőnek műszaki ajánlata részeként nyilatkoznia kell arról, hogy miként kívánja megvalósítani a műszaki leírásban foglaltakat. Ajánlattevőnek be kell mutatnia mindazon technikai és személyi feltételeket, amelyek a műszaki követelményrendszerben szerepel.

3.9. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) - d) pontjaira a dokumentáció 4/1. számú melléklete, valamint a 63. §. (3) bekezdésére vonatkozóan a 4/2. számú melléklete szerint. Amennyiben a Kbt. 71 § (1) bekezdés a) - d) pontjában meghatározott szervezetet nem kíván igénybe venni, a nemleges nyilatkozat szerepeltetése szükséges.

3.10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) - c) pontja szerinti alvállalkozó és erőforrás szervezet aláírási címpéldányának másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatát, valamint amennyiben a fent említett szervezet(ek) cégek adataiban változás van folyamatban, az ajánlatba be kell csatolni az aktuális változásbejegyzési eljárás alapjául szolgáló okiratok cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példányának egyszerű másolatát.

3.11. Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak vagy egyéb vállalkozásnak minősül-e a dokumentáció 6. számú melléklete szerint.

3.12. Ajánlattevőnek ajánlata részeként nyilatkoznia kell a Ptk. szerinti többségi befolyással kapcsolatban a dokumentáció 7. számú melléklete szerint.

3.13. A dokumentáció IV. fejezete az ajánlatkérő szerződés tervezetét tartalmazza. Ajánlattevőnek ezek elfogadásáról nyilatkoznia kell a dokumentáció 8. számú melléklete szerint, továbbá kitöltve csatolnia kell a szerződés tervezetet is. Ajánlattevőnek a szerződéstervezethez kapcsolódó esetleges észrevételeit változáskövetéssel kell végigvezetni a szerződésen. Ezek egyeztetéséről a tárgyalás alkalmával kerül sor.

3.14. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetén meg kell jelölni az együttes ajánlattétel esetén a vezető céget, valamint nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. A közös ajánlatot tevő nyertesektől ajánlatkérő nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.

3.15. Nyilatkozat a Kbt. 55. §. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel előírja, hogy ajánlattevő tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.

## 4. Az ajánlati ár, ajánlati kötöttség

4.1. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.

4.2. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejeztével jön létre Kbt. 127. §. (4) bekezdés szerint.

5. Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények

5.1. Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét fűzött vagy bekötött (roncsolás mentesen nem bontható) példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell elkészítenie, az első oldalon egyértelműen megjelölve az "eredeti" ajánlatot. Az ajánlatot ezen kívül 1 db CD lemezen is be kell nyújtani!

Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.

5.2. Az ajánlat elkészítése a során a Kbt. 70/A. §. pontjaiban foglaltak az irányadók.

6. Az ajánlat benyújtása, lezárása és jelölése

6.1. Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és minden egyes másolati példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárniuk.

6.2. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:

a) a következő címet: Füzesabony Város Önkormányzata

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

b) a következő szöveget: „Ajánlat az Egészségügyi központ kivitelezési pótmunkáira - Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos közbeszerzési bontási eljárásának megkezdése előtt!”

6.3. A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.

6.4. Az ajánlatok benyújtása személyesen és postai úton is történhet.

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig, a bontás megkezdéséig megtörténik.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az Ajánlattevőt terheli.

Az Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő csomagolásban, formában és időben kerüljön benyújtásra.

A borítékot (csomagot) úgy kell lezárni, hogy azoknak a nyilvános felbontást megelőző kinyitása megállapítható legyen.

7.  Az ajánlatok elbírálása

7.1. Ajánlatkérő az ajánlat bontására előírt időpontban megkezdi annak felbontását. A bontást követően ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

7.2. Ajánlatkérő először megvizsgálja az ajánlatokat a kizáró okokra tett nyilatkozat tekintetében.

7.3. Ezt követően történik az ajánlattevő szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának vizsgálata.

A hiánypótlási felszólítás során ajánlatkérő tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a hiánypótlás teljesítésének határidejét, helyét és módját. Amennyiben a hiánypótlást nem az ajánlatkérő által meghatározottak szerint teljesítik, ajánlatkérő a benyújtott dokumentumokat nem veszi figyelembe az értékelés során.

Ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől írásban tájékoztatást kérjen. A tájékoztatás nem megfelelő módon vagy tartalommal történő megadása, illetve a rendelkezésre álló határidő elmulasztása az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után.

7.4. A tárgyalást követően kerül sor az ajánlat végleges értékelésére, hogy az megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációban foglalt követelményeknek.

7.5. Az ajánlat elbírálása az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja alapján történik.

7.6. Érvénytelen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);

d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták;

e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést;

g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. § (5) bekezdése);

h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (87.§ (3) bekezdése);

Ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, ha az ajánlattevő (illetőleg alvállalkozója)

a) 	a kizáró okok (60-61. §) ellenére nyújtotta be ajánlatát;

b) 	részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.

Ki kell zárni az eljárásból az ajánlattevőt, ha a számára erőforrás nyújtását ígérő szervezet

a) 	a kizáró okok (60-61. §) hatálya alá esik;

b) 	részéről a kizáró ok (60-62. §) az eljárás során következett be.

8. Tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Ajánlatkérő egy tárgyalást kíván tartani az ajánlattevővel.

A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind az Ajánlattevő, mind pedig Ajánlatkérő képviselői aláírnak. A tárgyalást követően Ajánlatkérő végső kereskedelmi ajánlat benyújtására szólítja fel az Ajánlattevőt.

A tárgyalásról a Kbt. 128. § (5) bekezdése szerint jegyzőkönyv készül, melyet mind Ajánlattevők, mind pedig Ajánlatkérő képviselői aláírnak.

Az eljárás mielőbbi eredményes lezárása érdekében a tárgyalás, illetve az azt követő ajánlattétel során az Ajánlatkérő elvárja az Ajánlattevőtől, hogy az általa meghatározott feltételek betartásával járjanak el.

A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást.

Amennyiben az Ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg, akkor a benyújtott ajánlatában szereplő megajánlások kerülnek elbírálásra.

Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejeztével jön létre Kbt. 127. §. (4) bekezdés szerint.

9. Egyéb információk

9.1. Ajánlatkérő – a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján – előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

9.2. A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,

b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá

c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.

d) a Kbt. 69. §. (8) bekezdés alkalmazása esetén az érintett alvállalkozó nevét, címét.

9.3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k), illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 60 (hatvan) napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlattevő, a 71.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó(k) vagy erőforrást nyújtó cég(ek) adataiban változás van folyamatban, az ajánlatba be kell csatolni az aktuális változásbejegyzési eljárás alapjául szolgáló okiratok elektronikus benyújtását igazoló, az elektronikus cégeljárásban közreműködő ügyvéd által az elektronikus rendszerben szereplővel igazoltan megegyező digitális tértivevény kinyomtatott, egyszerű másolatát. Csatolni kell továbbá a cégszerűen aláíró személy(ek), cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát.

9.4. Mind az ajánlattevő, mind az alvállalkozó(k) kötelesek benyújtani a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell az ajánlathoz.

9.5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben nyertességük esetén gazdálkodó szervezetet kívánnak alapítani, úgy erre a Kbt. 304./A § (1) – (6) rendelkezéseinek a figyelembevételével van csak mód.

9.6. Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként.

9.7. Ajánlatkérő a jelen dokumentáció utolsó fejezeteként ellenőrző listát készített, amely tartalmazza, hogy milyen dokumentumokat kell tartalmaznia az ajánlatnak, illetve ezek közül melyek hiánypótolhatóak és melyek vonatkozásában valósulhat meg a Kbt. 4. §. 9/A. szerinti hamis nyilatkozat. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet tekintetében a kizáró okok igazolására szolgáló tételes dokumentumok felsorolására nem kerülhet sor, tekintettel arra a körülményre, hogy az egyes kizáró okok fenn nem állását igazoló hatóságok megnevezését ajánlatkérő az ajánlatban kéri megnevezni az ajánlattevő részéről adott esetben magára és/vagy alvállalkozójára és/vagy erőforrást nyújtó szervezetére nézve.

9.8. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlati dokumentáció rendelkezései között esetlegesen eltérés van, úgy az ajánlatételi felhívás rendelkezései az irányadóak.

III. FEJEZET

SZERZŐDÉS TERVEZET

Építési vállalkozási szerződés

amely létrejött az alábbi szerződő felek között

| Megrendelő megnevezése: | Füzesabony Város Önkormányzata |
| --- | --- |
| Címe: | 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. |
| Bankszámla száma: |  |
| Adóigazg. Száma: |  |

| Vállalkozó megnevezése: |  |
| --- | --- |
| Székhelye: |  |
| Címe: |  |
| Bankszámla száma: |  |
| Adóigazg. Száma: |  |

- A szerződés tárgya:

  - Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Egészségügyi központ kivitelezési pótmunkát a dokumentációban meghatározott feltételek alapján. A szerződés tárgyát és annak tartalmát a Megrendelőtől átvett dokumentáció határozza meg.

  - A szerződést alkotó okmányok: a szerződést az alábbiakban felsorolt, egymástól el nem választható okmányok képezik, melyek érvényessége csak együttesen áll fenn:

  - Jelen vállalkozási szerződés

  - Ajánlati felhívás

  - Megrendelő által készített dokumentáció

  - Kiegészítő tájékoztatás során megválaszolt kérdések

  - Vállalkozó ajánlata

- A szerződés összege:

  - A szerződés összege: A szerződéses ár rögzített, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.

általános forgalmi adó nélkül: 			Ft

- Határidők:

  - Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követő 3 napon belül.

  - A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2012-01-31.

  - Megrendelő határidő módosításra lehetőséget adhat, indokolt esetben!

- Megrendelő tevékenységei

  - A Megrendelő a szerződés tárgyában meghatározott munkák vonatkozásában helyszínen minőségellenőrzést végez, a tapasztalt hiányosságokat, hibákat az építési naplóban rögzíti. A Megrendelő minőségellenőri tevékenysége semmilyen módon nem érinti a Vállalkozó felelősségét a szerződés mindenben megfelelő teljesítésére.

  - Megrendelő a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja.

  - A Megrendelő köteles a munkát folyamatosan ellenőrizni és legalább 3 naponként az építési naplóban igazolni. A mennyiségre és a minőségre tett megállapításait az építési naplóban kell rögzíteni.

  - A Megrendelőnek joga van a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni. Joga van a munkák bármely részét, bármilyen időbeli sorrend szerint megváltoztatni. Minden esetben a Vállalkozóval való egyeztetés szükséges. Ha a Megrendelő a fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlati dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.

- Vállalkozó teljesítése

  - A Vállalkozó a dokumentációban meghatározott munkákat I. osztályú minőségű, az Európai Uniós, ill. ennek hiányban a magyar szabványoknak megfelelően köteles teljesíteni. A Vállalkozónak el kell látnia minden olyan, a szerződésben, valamint az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatában külön nem említett tevékenységet is, mely a szerződés minden tekintetében megfelelő teljesítéshez szükséges.

  - A Vállalkozó köteles a véglegesen beépített anyagok származási és minőségi bizonylatait a Megrendelő részére átadni. A műbizonylatokat, gépkönyveket, kezelési és karbantartási utasításokat magyar nyelven kell szolgáltatni.

  - A Vállalkozó köteles a helyszínen építési naplót vezetni, a bejegyzések másolatát Megrendelőnek át kell adnia.

  - A Vállalkozó köteles a törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit írásban kell át adnia a Megrendelőnek.

  - Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

  - A Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, ill. ki kell javítania minden, a Megrendelő által kifogásolt és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat, ill. hibát.

  - A Vállalkozó minden körülmények között köteles garanciát vállalni a személyzetéért, a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. A Vállalkozó köteles egyedül felelősséget viselni a személyzet egészsége, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.

  - A Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni.

  - A Vállalkozó köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő és képviselője minden utasításához, amely a beruházást érintik, vagy arra vonatkoznak.

  - A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat befogadni, azokat elvégezni.

  - A Vállalkozó a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségi vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye elmarasztaló, köteles annak költségét viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.

  - A dokumentált minőségtanúsításokat, mint az építkezés hivatalos ügyiratainak tartozékait a Vállalkozó köteles az építkezés végéig megőrizni, és a szerződés lezárásával egyidejűleg a Megrendelőnek átadni.

  - A Vállalkozó köteles meghatalmazott képviselőjét haladéktanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő a képviselőt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről, továbbá a kifogás indokairól a Vállalkozót írásban tájékoztatja.

  - A Vállalkozó köteles a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglaltakat betartani.

  - Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani.

- Kapcsolattartás

  - A Vállalkozó és a Megrendelő a beruházás határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartanak. A Megrendelő a Kbt. 306.§ (3) bekezdése alapján a munkát műszaki ellenőr útján ellenőrzi.

  - Műszaki ellenőr:

Név: Kisari János

Cím: 3300 Eger,

Tel/fax:

Névjegyzékszám:

  - Vállalkozó képviselője:

Név:

Cím:

Tel/fax:

  - Vállalkozó képviselője (felelős műszaki vezető):

Név:

Cím:

Tel/fax:

Névjegyzékszám:

  - A felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni.

  - A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket a Vállalkozónak a Megrendelő műszaki ellenőrével minden esetben egyeztetni kell.

- Vállalkozó közreműködői

  - A Vállalkozó a Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésben rögzített kötelezettségei és felelőssége alól.

  - Amennyiben az ajánlatban benyújtott és a Megrendelő által elfogadott alvállalkozói kör módosítása válik szükségessé, ahhoz a Megrendelő hozzájárulását be kell szerezni.

- Minőségbiztosítás

  - A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Normatív Dokumentumoknak, azaz az Európai Uniós, ennek hiányában a Magyar Állami Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak, Nemzeti Irányelveknek, Műszaki Előírásoknak, Gyártói Műszaki Specifikációban meghatározott körülményeknek. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, egészségügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania.

  - A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét, kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.

  - A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, készüléket és berendezést használhat fel. A Vállalkozó szolgáltatja az esetlegesen felmerülő költségek vállalásával a beépített anyagok és berendezések műbizonylatait, kezelési és karbantartási utasításait.

- A munka átvétele

  - Az átadásról jegyzőkönyv készül. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadási dokumentációt összeállítani, továbbá annak három példányát a Megrendelőnek átadni. Az átadási dokumentáció részei: szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek, beépített anyagok műbizonylatai, kivitelezői nyilatkozat, építési napló másolatai, minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír a későbbi vitás kérdések eldöntésére.

  - A sikertelen átadás-átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.

  - A Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni.

  - A sikeres műszaki átadási jegyzőkönyv lezárása egyben a jótállási és szavatossági idő kezdete.

- Vagyon- és felelősségbiztosítás

  - A Vállalkozó nyilatkozatában vállalja, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontját követő 8 napon belül rendelkezni fog teljeskörű felelősségbiztosítással a tárgyi beruházásra.

  - A biztosítást építés-szerelésre, valamint harmadik személynek okozott károk megtérítésére kell megkötni, továbbá ezt nyilatkozatban kell vállalni.

  - A biztosítást egy első osztályú magyar biztosítóval kell megkötni az ajánlatkérő által előzetesen jóváhagyott feltételekkel. A biztosító kockázatvállalási idejének a szerződési ajánlat időpontjától a szerződés teljesítésének időpontjáig kell tartania.

- Szavatosság és jótállás

  - A Vállalkozó garanciát vállal arra, hogy a beruházás során létrehozott eredmény mentes az anyagminőségből, gyártásból, vagy a Vállalkozó bármely tevékenységéből, illetve mulasztásából adódó mindazon hibáktól, melyek a rendeltetésszerű használat során előállhatnak. A Vállalkozó a részére átadott terv esetleges hibáiról, hiányosságairól köteles a Megrendelőt tájékoztatni, és egyben a tervtől való eltéréshez engedélyt kérni. A tervekben előforduló esetleges hibák, hiányosságok a hibás teljesítést nem igazolják, emiatt többlet vállalkozási díj nem érvényesíthető.

  - A Vállalkozó jótállása a műszaki átadástól kezdődik, és a jogszabályban meghatározott ideig tart.

  - A Vállalkozó köteles a jótállási időn belül jelentkezett hibát haladéktalanul kijavítani, továbbá a kijavított, illetve kicserélt berendezésekre a jótállását kiterjeszteni.

  - A Vállalkozó általános szavatossági kötelezettségére a Ptk. rendelkezési az irányadóak.

- Fizetési feltételek

  - A Megrendelő a teljesítés ellenértékét a Vállalkozó által kiállított, a Megrendelő képviselője által leigazolt számla benyújtását követően a Kbt. 305. § (3) bekezdése figyelembevételével egyenlíti ki. A teljesítés során egy db végszámla kiállítására van lehetőség.

  - Teljesítéssel arányos részszámla benyújtására lehetőség van, de annak gyakorisága nem haladhatja meg a négy hónapot

  - A nyertes ajánlattevő a hiány- és hibamentes szerződés teljesítését igazoló, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújthatja be végszámláját. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít

  - A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy bármikor felbonthatja a szerződést, ha a teljesítés során a Vállalkozó eltér az ajánlatban és a szerződésben meghatározott feltételektől.

  - Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. 301. § szerint késedelmi kamat illeti meg, melynek mértéke a jegybanki alapkamattal megegyezik.

- Késedelmes teljesítés

  - A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik.

  - A Megrendelő meghiúsulásnak tekinti a teljesítést ha a Vállalkozó a teljesítés véghatáridejéhez (megfelelő póthatáridejéhez) képest 30 napot meghaladó késedelembe esik, továbbá minden olyan esetben, amikor a Vállalkozó szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesülése okán a beruházás nem a Megrendelő céljai és érdeke alapján valósul meg. Amennyiben a meghiúsult szerződés keretében nyújtott tevékenység hibásnak minősül, akkor a hibás teljesítés érvényesíthető.

- Szerződés módosítása

  - A felek a szerződést csak a 2003. évi CXXIX., a közbeszerzésekről szóló törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.

- Szerződéstől való elállás

  - Megrendelő jogosult részben, vagy egészben a szerződéstől elállni, akkor, ha a Vállalkozó nem a szerződésnek megfelelően teljesít.

Ez vonatkozik arra az esetre is, ha:

- a Vállalkozó késedelmesen teljesít, és az általa felajánlott új teljesítési határidőt a Megrendelő nem fogadja el, vagy

- a szállítás teljesítése során a körülmények arra engednek következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz. Ekkor a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

- Egyéb feltételek

  - A Megrendelő által átadott tervek, dokumentációk a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül nem adhatóak tovább, a szerződésen kívül fel nem használhatóak, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve már folyamatban levő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.

  - A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. Ebben az esetben a Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő a felmondástól számított 30 napon belül az elvégzett munka mennyiségét megállapítja és kiértékeli. Ha egyúttal a Vállalkozó részéről szerződésszegés is történt, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből eredő jogait is érvényesítheti.

- Vitás kérdések rendezése

  - A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérlik meg.

  - Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek alávetik magukat a Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

  - Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták

Kelt:

…………………………					...……………………..

(aláírás)								(aláírás)

Megrendelő nevében						Vállalkozó nevében

IV. fejezet

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Ajánlati nyilatkozat

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, ajánlatot teszünk a ……………………………………… teljesítésére.

A teljesítést a tárgyalás befejezését követően megadott végső kereskedelmi ajánlat szerint vállaljuk.

Vállaljuk ajánlatunk elfogadása esetén, hogy a szerződés szerinti határidőre elkészítjük a pótmunkával érintett feladatnemeket és garantáljuk, hogy azok dokumentálhatóan meg fognak felelni a műszaki követelményrendszerben leírtaknak.

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítése céljából, e szerződésben alapuló szerződéseiben vállaljuk a Kbt. 305. § (1) – (3) bekezdéseinek és a 306. §/A (1) és (5) bekezdései szerinti előírások érvényesítését.

Kelt, ……………………………….

………………………………..

cégszerű aláírás

Ajánlattevő neve: _____________________________

Ajánlattevő címe: _____________________________

2. számú melléklet

VÁLLALKOZÓI AJÁNLAT

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő címe:

Az ajánlat tárgya:

Az ajánlott vállalások:

- Ajánlati ár (nettó összeg):						…………. Ft

- Teljesítési határidő (előteljesítés napokban)			.............… nap

- Késedelmi kötbér(nettó vállalási ár Ft/nap):			.………… Ft/nap

Kelt, ……………………………….

………………………………..

cégszerű aláírás

2/a. számú melléklet

MŰSZAKI – SZAKMAI AJÁNLAT

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő címe:

Az ajánlat tárgya:

1., Az előző három év legjelentősebb beruházásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a beruházás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) kapcsolatos nyilatkozatát;

2., Nyilatkozzon a személyi feltételekről, amely tartalmazza a vezető tisztségviselők, a teljesítésben bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük illetve képzettségük ismertetése a Dokumentáció mellékletét képező adatlapon, az előírt képzettség és jogosultság igazolásául szolgáló okiratok másolata.

Rendelkezzen legalább egy fő felelős műszaki vezetővel, aki legalább „A” kategóriás magasépítő felelős műszaki vezetői minősítéssel bír.

Rendelkezzen legalább 1 db platós 1,5 t kisteherautóval, 200 m2 állványrendszerrel, ütvefurógéppel, 1 db folyamatos áramellátást biztosító berendezéssel.

Kelt, ……………………………….

………………………………..

cégszerű aláírás

3/1. számú melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján

Alulírott …………………………….. (cégnév) ……………………………………székhely, mint a közbeszerzési eljárás ajánlattevője / 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete nyilatkozom, hogy nem állok a Kbt. 60. §. (1) és a 61. §. (1) és a 62. §. (1) pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alatt.

Kelt: ……………………………….

…………………………………

Cégszerű aláírás

4/1. számú melléklet

A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉS a) - d) PONTJA, VALAMINT 63. § (3) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………….., mint a(z) …………………………………………….. , ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

71. § (1) a)	a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe az alábbiak (ez az információ valamely harmadik személy által végzendő tevékenységre vonatkozik):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

71. § (1) b)	a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az alábbiak (meghatározzuk a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Az alvállalkozók fogalmát a Kbt. 4. § 2.) pont definiálja):

| Alvállalkozó megnevezése | A közbeszerzésnek az a része, melynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rész meghatározása | Százalékos aránya |

……………………………………………………………………………………

71. § (1) c)	az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet(ek) (az erőforrás nyújtó szervezetet a Kbt. 4. § 3/D. pont definiálja) az alábbiak:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az alábbiakban jelölöm meg ajánlati felhívás vonatkozó pontjait, és azon alkalmassági minimum követelményeit melynek igazolása érdekében az ajánlattevő az erőforrás nyújtó szervezet(ek) erőforrására (is) támaszkodik.

……………………….…………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

71. § (1) d)	a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben az ajánlattevő által igénybe venni kívánt – alvállalkozó neve, címe az alábbiakban meghatározott:

| Alvállalkozó neve | címe |
| --- | --- |

63. §. (3)       a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 60.§ és 61.§ szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

Kelt: ………………… 2011.  év …………… hó ……….. nap

......................................

cégszerű aláírás

5. számú melléklet

Nyilatkozat az ERőforrást nyújtó szervezet(ek) státuszára vonatkozóan*

Alulírott ………………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az igénybe vett erőforrást nyújtó szervezet(ek) társaságunkkal az alábbi kapcsolatban vannak:

- a) társaságunk és az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn:

És/Vagy:

- b) társaságunk és az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek) között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn:

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindkét esetben (a.) ill. b.) pontok) az ajánlattevő tekintetében releváns részeket kell kitölteni. Amennyiben ajánlattevő több erőforrást nyújtó szervezetet is igénybe vesz és esetlegesen így esetében mind az a.) mind pedig a b.) pont érvényes, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.

6. számú melléklet

Nyilatkozat a KBT. 70.§ (2) bekezdése ALAPJÁN

A Kbt. 70.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

A 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

„3.§ (1) Mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) 	összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) 	éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást” illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon – ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti  KKV-t kell érteni.

Alulírott ………………………., mint a(z) ………………………………………cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégem a Kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján ………………………………. vállalkozásnak minősül.*

vagy

Alulírott ………………………., mint a(z) ………………………………………cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy cégem nem tartozik a Kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.*

Kelt, …………………………………………

………………………………..

(cégszerű aláírás)

* Az ajánlattevőre igaz rendelkezés aláhúzandó és adott esetben kitöltendő.

7. számú melléklet

Nyilatkozat a PTK. szerinti többségi befolyással összefüggésben *

Alulírott ………………………………………………. (név), mint a …………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy társaságunk az alábbi szervezet(ek)ben bír a Ptk. 595. §/B. (1) bekezdése szerinti többségi befolyással:

a.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja:

Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunkban az alábbi társaság(ok) bír(nak) a Ptk. szerinti többségi befolyással:

b.) Szervezet(ek) neve(i), székhelye(i), a többségi befolyás megszerzésének időpontja:

Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a jövőben akár az a.), akár a b.) pontok tekintetében változás áll be – ideértve ha bővül ez a kör vagy esetlegesen szűkül – úgy a változás jogerős időpontját követő 2 munkanapon belül erről haladéktalanul tájékoztatom az ajánlatkérőt.

Kelt, ………………………………

………………………………..

cégszerű aláírás

* Mindkét esetben (a.) ill. b.) pontok) az ajánlattevő tekintetében releváns részeket kell kitölteni. Amennyiben ajánlattevő esetében mind az a.) mind pedig a b.) pont érvényes, úgy mindkét pont kitöltése elengedhetetlen.

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott ………………………, mint a ………………………………(cég) cégjegyzésre jogosult képviselője

nyilatkozom;

hogy a ……………………………. által kezdeményezett …………………………………………….. tárgyú, tárgyalásos eljárás ajánlati dokumentációjának részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeket a ……………………………. (cég) elfogadja.

Kelt, ……………………………….

………………………………..

cégszerű aláírás

V. Fejezet

Műszaki és szakmai alkalmasság

Ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága megfelelő, amennyiben rendelkezik a következő feltételekkel (részletesen a felhívás korábbi pontjaiban és az útmutatóban):

1., az előző három év legjelentősebb beruházásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a beruházás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölésével) kapcsolatos nyilatkozatát;

2., a Kbt. 68. §. (2) bekezdés szerinti referencia igazolásokat is.

3., Nyilatkozzon a személyi feltételekről, amely tartalmazza a vezető tisztségviselők, a teljesítésben bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük illetve képzettségük ismertetése a Dokumentáció mellékletét képező adatlapon, az előírt képzettség és jogosultság igazolásául szolgáló okiratok másolata.

Rendelkezzen legalább egy fő felelős műszaki vezetővel, aki legalább „A” kategóriás magasépítő felelős műszaki vezetői minősítéssel bír.

Rendelkezzen legalább 1 db platós 1,5 t kisteherautóval, 200 m2 állványrendszerrel, ütvefurógéppel, 1 db folyamatos áramellátást biztosító berendezéssel.

VI. Fejezet

Ellenőrző tábla

| Igazolások, nyilatkozatok | Hiánypótolható | Hamis nyilatkozatot tartalmazható dokumentumok |
| --- | --- | --- |
| 1. Ajánlati nyilatkozat | Igen |  |
| 2. Nyilatkozat a vállalkozói ajánlatról | Nem |  |
| 3. Nyilatkozat a műszaki ajánlatról | Nem | Tartalmazhat |
| 4. Pénzügyi gazdasági alkalmasság |  |  |
| 4.1. Pénzintézeti igazolás(ok) | Igen |  |
| 4.2. Nyilatkozat a pénzintézeti számlákkal kapcsolatban (adott esetben) | Igen | Tartalmazhat |
| 5. Műszaki, szakmai alkalmasság |  |  |
| 5.1. Szakemberekről szóló nyilatkozat | Igen | Tartalmazhat |
| 5.1.1. Szakmai önéletrajz | Igen | Tartalmazhat |
| 5.2. Referencia nyilatkozat | Igen | Tartalmazhat |
| 5.2.1. Referencia igazolások | Igen | Tartalmazhat |
| 6. Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában | Igen | Tartalmazhat |
| 7. Bányafelügyelet igazolása (adott esetben) | Igen |  |
| 8. NAV együttes igazolás (adott esetben) | Igen |  |
| 9. Cégkivonat (adott esetben) | Igen |  |
| 10. Aláírási címpéldány | Igen |  |
| 11. Változásbejegyzési kérelem (adott esetben) | Igen |  |
| 12. Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) a.) –d.) pontjai, valamint 63. §. (3) bekezdése vonatkozásában | Igen | Tartalmazhat |
| 13. Nyilatkozat az erőforrást nyújtó szervezet státuszára vonatkozóan (adott esetben) | Igen | Tartalmazhat |
| 14. Erőforrást nyújtó szervezet esetében a szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozat (adott esetben) | Igen | Tartalmazhat |
| 15. Nyilatkozat az ajánlattevőnek a kkvt. szerinti minősítéséről | Igen | Tartalmazhat |
| 16. Nyilatkozat a Ptk. szerinti többségi befolyással kapcsolatban | Igen | Tartalmazhat |
| 17. Nyilatkozat a szerződés tervezet elfogadásáról | Igen | Tartalmazhat |
| 18. Szerződés tervezet | Igen |  |
| 19. Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben) | Igen | Tartalmazhat |
| 20. Nyilatkozat a Kbt. 55. § (3) bekezdésére vonatkozóan | Igen | Tartalmazhat |

Nemleges válasz esetén kérjük beírni: „Nincs a közbeszerzésnek ilyen része”

Nemleges válasz esetén kérjük beírni: „Nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót”

Nemleges válasz esetén kérjük beírni: „Nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet”